### Сегодня, 04 июля, состоялась рабочая инспекция строящейся Женской консультации по адресу ул. Теплый Стан, д. 12Б.

04.07.2025

В ней приняли участие глава управы района Теплый Стан Николай Сергеевич Комиссаров и представители Молодежной палаты района.

В ходе осмотра объекта было отмечено, что строительные работы вышли на завершающую стадию:

Полным ходом ведутся внутренние и внешние отделочные работы.

Начата подготовка к комплексному благоустройству прилегающей территории.

Николай Сергеевич Комиссаров подчеркнул важность своевременного и качественного завершения объекта для улучшения медицинского обслуживания жительниц района.

Открытие современной Женской консультации запланировано на конец 2025 года. Это станет значимым событием для всего района Теплый Стан.

Адрес страницы: http://teplystan.mos.ru/social-services/detail/13084094.html

Управа района Теплый Стан города Москвы